附件1：

乐山职业技术学院校内实践教学基地

建设与运行管理办法

校内实践教学基地是进行教学、科研和社会服务的重要场所，是产学结合和培养高素质技能型人才的基本保障。为加强我院校内实践教学基地的建设和管理，提高学院的教育质量和管理水平，根据《乐山职业学院校内实践教学管理办法》等文件精神，结合我院实际情况，特制定本办法。

一、实践教学基地建设与管理的基本原则

校内实践教学基地是指以校内实训室、实验室、实习工厂、计算机机房、多媒体教室等为主体的实践教学场所，按建设体系分为综合型性实践教学基地、实训中心、实训（验）室三级，其建设与运行管理遵循以下基本原则。

1、确保重点、兼顾一般

围绕人才培养需要，坚持科学调研、统筹规划、分步实施、突出重点、体现效益，集中资源，确保重点专业实训基地的投入，努力打造一批以学生职业能力培养为主、教学科研服务于一体的一流校内实训基地。同时，兼顾一般专业发展的建设需求。

2、教学为主，合理利用

校内实践教学基地的建设与管理必须以人才培养为首要任务，同时兼顾教学改革、科技开发和社会服务等功能，科学设置实训基地的服务面向，注重实训基地的开放利用，做到科学建设、充分利用。

3、校企合作，工学结合

创新建设机制，通过校企合作，积极争取社会力量参与校内实践教学基地建设和管理。实践教学基地的建设，以全真或仿真生产性实训基地为主，实验科研为辅。基地的建设与设备的选择还必须坚持先进性与实用性结合。

二、实践教学基地的建设管理

1、工作程序

实践教学基地的建设由学院统筹管理，坚持“科学规划、集成建设”的原则，按“系（部）申报——教务处审核——院领导审批——后勤处建设”的程序进行，即系（部）负责项目申报、参与建设监理和项目验收，教务处负责全院实践教学基地的计划、立项、审核，教学院长负责审批、院长办公会负责审议决策，后勤处负责建设与设备采购，财务处和监审处负责审计。

2、加强立项管理

实践教学基地建设前，建设单位必须在充分调研的基础上，完整填写《乐山职业技术学院校内实训基地建设立项报告》（以下简称《立项报告》），对项目建设可行性、必要性和建设方案等进行论证，并作为建设项目的立项依据上报教务处及院领导审批。

（1）充分调研、按需建设

实践教学基地的建设必须以人才培养需要为依据，建设单位必须充分调研，以专业发展、人才培养为根本出发点，全面论证建设的必要性、可行性，对仪器设备的选择进行充分调研，明确预期目标和使用效益，认真做好经费预算。

（2）科学规划、合理配置

按“资源共享、物尽其用、集成建设”的思路科学规划建设方案，兼顾服务的专业、课程和对象等，合理匹配建设需求和设备采购需求，坚持先进性与实用性相结合。

（3）统一申报、集中审批

校内实践教学基地的申报于每年年初进行统一申报，各系（部）统一向教务处提交《立项报告》，经初审核后提交院长办公会审议；必要时，学院可组织召开立项答辩会。由企业全额投资或部分投资建设的校企合作实训（验）室仍需将校企合作协议报教务处备案，建设方案及管理制度等报教务处审批。

3、加强经费管理

按照“统筹安排、专款专用”的原则加强实训基地建设经费的管理。建设经费由学院统筹解决，经费预算由系部在调研基础上拟定，报教务处、后勤基建处初审，必要时请监审处、财务处予以评审，鼓励整合多方资源，通过校企合作等方式共建实训基地，经费预算最终由院长办公会审议确定，经费确定后原则上不再追加投资。

经费使用按学院相关文件执行，必须保证专款专用。实训基地建设项目经费在年初预算中列入教务处预算项目，由教务处负责经费审核与报销，后勤处负责经费使用，计财处负责经费开支，项目建成后由监审处、财务处予以审计。

4、保障建设质量

(1)统筹管理，加强协作

校内实践教学基地的建设（包括设计、基础建设、设备采购等）由学院后勤基建处统筹负责，相关系部、教务处等部门积极配合。校内实践教学基地建设过程中，项目负责人和技术负责人应及时跟进，协助后勤处进行设备采购和基地建设，发现问题及时处理。

(2)建立健全验收制度

校内实践教学基地建设完成后，由学院国有资产管理委员会牵头组织专家进行验收（对于小型项目（投资额在30万以下）可由教务处、后勤处、相关系(部)共同进行验收，并出具验收报告，经验收合格后才可报销相关经费。

三、实践教学基地的组织管理

校内实践教学基地按照“院系共管、系部专用”的原则进行管理，具体职责如下：

1、教务处

①负责制定相关管理办法；

②统筹实践教学基地建设，负责立项审核，完成校内审批手续，协助后勤处进行项目建设和设备采购；

③监督、指导并考核系（部）工作相关工作，协调解决相关问题。

2、系（部）

①负责实践教学基地的立项调研、立项报告，拟定建设方案和标准；

②协助后勤处进行项目建设和设备采购；

③制定实践教学基地的各项管理制度，负责日常组织管理工作；

3、实践教学基地管理人员

各校内实践教学基地应安排专（兼）职管理人员，相关职责如下：

①负责实践教学基地档案资料的建立和维护；

②负责仪器设备的管理、维护、检修工作，按规定进行定期校验，使仪器设备经常处于完好状态；

③做好教学耗材的计划、使用和管理工作，建立和维护耗材使用台帐，防止积压浪费，保证实践教学工作顺利进行；

④协助授课教师做好实训、实验的准备工作，准备好所需教学用品；

⑤做好实践教学基地的清洁和安全工作，确保生命财产安全；

⑥对外公示可开实验实训项目及相关的简介，制定、修订、完善本实践教学基地的使用、安全等管理办法；

⑦做好基地开放和使用登记。

对于在校外建设的实践教学基地，采取“谁使用谁管理谁负责”的责任制度，由使用系部负责管理。

四、实践教学基地的仪器设备管理

1、实践教学基地经验收合格后，后勤处负责对设备进行编号登记，仪器设备按实训（验）室专属管理，未经系（部）负责人同意不得外借和挪作他用；账目健全，数字准确，增减仪器设备记录及时，做到账实相符。仪器分类存放，标签齐全清楚，陈列有序。

2、实践教学基地的仪器设备如需用于教学外使用，需经系（部）负责人同意，并做好使用记录；

3、实践教学基地的仪器设备如需跨校区使用或外借，需由使用系（部）向教务处提交报告，经教务处审核后方可执行；

4、借用和归还仪器设备时，双方共同检查其完好情况，并签字认可。出借设备器材，如损坏或性能下降，应由借用单位负责赔偿；

5、实训（验）仪器设备需要维护与添置的，系（部）需向教务处提交书面报告并填写相应的《购物申请表》，教务处审核并报院领导审批后由后勤处负责维护与采购；

6、实训（验）仪器设备的报废按国有资产管理办法报请后勤处处理，同时报教务处备案。

五、实践教学基地的使用管理

1、建立健全实训（验）室使用管理制度，各校内实践教学基地由系（部）根据实训（验）室功能进行命名，经教务处审核后方可使用，不得随意更改名称，命名后由后勤处统一挂牌。

2、各系（部）在每学期初将在实践教学基地开展的教学计划上报教务处审核后按计划执行，若需变更计划需提前向教务处提出申请。

3、在满足教学需要的前提下，鼓励教师利用实践教学基地开展技术开发、指导学生进行创新活动、社会服务等。

4、实训基地的运行管理应贯彻“6S”原则，做到室内环境干净整洁、仪器摆放整齐、标志清楚等，教务处负责对全院校内实践教学基地及其管理人员进行管理和考核。

5、各校内实践教学基地应建立相应档案资料，包括立项、验收、设备台帐、耗材台账、使用台帐、维修维护情况、撤消（合并）处理情况（因发展需要确需撤消或合并实训室的须经教务处审核后方可处理）等。

6、提高实训基地的开放与利用，注重办学效益，各实践教学基地要根据实际情况，尽可能多地用于教学、科学和社会服务，各实践教学基地的利用率将作为实训基地管理水平的重要参考，并纳入到系部考核和改扩建的重要参考。

建立校内实训基地的评估考核制度。学院按照实训室环境、管理体制、培养目标、实训基地的效益、对外培训等方面制定评估、考核的指标体系和实施细则，并对其开展评估工作。对成绩显著的集体和个人进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，按学院有关规定赔偿损失外，要进行批评教育。

六、实践教学基地的安全管理

1、制定安全生产责任制度，切实落实院、系、室安全责任。

2、实验实训室要做好工作环境管理和劳动保护工作。要针对高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境，切实加强实验实训室环境的监测和劳动保护工作。

3、严格遵守《国家环境保护法》及环保有关规定，不准随意排放废气、废水、废物，不得污染环境。

4、严格遵守国家及学校颁发的有关危险品管理、安全事故处理等法规和制度，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等安全措施的落实情况。

七、本规定颁布之日起执行，由教务处负责解释。

附件1：实训基地建设立项报告

附件2：校内实训基地管理评价体系

附件3：实训基地验收报告