乐山职业技术学院

新村校区、白塔街校区基建维修工程招标公告

本着“公平”、“公开”、“公正”的原则，经学院招标办研究决定，对新村校区、白塔街校区基建维修工程进行采购招标，欢迎具备资质条件的国内供应商参加。

一、采购项目编号、名称及内容

1.项目编号：LSZYGK【2016】21号

2.项目名称：新村校区、白塔街校区基建维修(财经系综合楼屋面防水维修、旅游系烹饪实训室屋面更换石棉瓦、护理系临街旧围墙拆除后新砌围墙)

3.采购人：乐山职业技术学院

4.项目内容：详见本招标项目的清单及要求（报名时领取）

二、资质及要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2. 建筑工程总承包三级及以上。

三、工期

合同签订后20日内。

四、质保期

保质期3年，在保质期内出现质量问题免费维修。

五、工程款结算及支付方式

工程完工经甲方验收合格和决算评审后支付工程款，如评审价高于中标价按中标价支付，如评审价低于中标价按评审价支付。评审后甲方先支付乙方总价的95%，余款5% 在满一年无质量问题后支付。

六、报名及现场勘察时间

请于2016年5月23日至2016 年5月25日上午11：00（上午9：30—11：30，下午2：30—4：30）持单位介绍信或法人代表授权书、营业执照副本、资质等级等相关资质材料原件（复印件加盖公章）到学院招标办（后勤处）报名。5月25日下午4:30进行现场勘察。

七、评标办法

本项目采用最低评标价法，按最终报价为依据，满足采购项目要求且报价最低者作为中标候选人或者中标人。

八、开标时间及地点

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2016年5月27日上午9：00在学院三楼会议室开标。逾期或密封和标注不符合规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、本项目在乐山职业技术学院网站以公告形式发布

十、联系方式：

联系人：曾老师    李老师

项目咨询电话：0833-2272224

地址：四川省乐山市市中区肖坝路108号

邮编：614000

乐山职业技术学院招标办（后勤处）

2016年5月23日